Pedalsport AS – Prosjektdokumentasjon

<Om Pedalsport AS>

# Innholdsfortegnelse

# Prosjektplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Startdato | Sluttdato | Aktivitet | Ansvar |
| 28.10.13 |  | Oppstartsmøte | Alle |
| 28.10.13 |  | Prosjektplan | Morten |
| 28.10.13 |  | Brief | Anders |
| 28.10.13 | 30.10.13 | Fargepalett med begrunnelse | Alle |
|  |  | Navigasjonsstruktur | Alle |
|  |  | Wideframes (skisser) |  |
|  |  | Logo | Morten |
|  |  | Knapper/navigasjonsmal | Robert |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Oppsett av template |  |
|  |  | Index |  |
|  |  | Butikk |  |
|  |  | Verksted |  |
|  |  | Sykkelruter |  |
|  |  | Om oss |  |
|  |  | Kontakt oss |  |
|  |  |  |  |

Plug-ins og plug-ins relaterte aktiviteter  
Powerpoint  
Prototype  
Beskrivelse av Pedalsport, PDF-format  
Innspilling av turforslag  
Laging og koding av nettsted  
Tekniske løsninger   
Presentasjon av produktene  
Ta/finne bilder   
Redigering av bilder


# Brief

# Navigasjonsstruktur

# Fargepalett

Blå, RGB: 40, 85, 207  


Blå/hvit, RGB: 201, 217, 252  


Grå/svart, RGB: 51, 53, 57  


Mangler fortsatt begrunnelse?